Утвержден

решением Думы Уссурийского

городского округа

от 25 февраля 2016 года № 359

Отчет

об исполнении муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  Уссурийского городского округа на 2008 - 2015 годы" за 2015 год

Согласно муниципальной целевой программе "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского округа на 2008-2015 годы", утверждённой решением Думы Уссурийского городского округа от 7 ноября 2007 года № 678-НПА (ред. от 29.04.2014г.), в 2015 году были выполнены следующие мероприятия:

по водоснабжению:

модернизация контактных осветлителей на станции осветления и замена затворов промывной и исходной воды на затворы ERHARD, VAG на очистных сооружениях водопровода г. Уссурийска;

работы на контактных осветлителях № 1, № 5 и № 6 по замене песчано-гравийной загрузки с поддерживающими слоями на загрузку без поддерживающих слоёв из гранодиорита, замена стальных распределительных систем на полиэтиленовые;

внедрение системы частотного регулирования производительности насосов в насосной станции 1-ого подъёма Раковского гидроузла. Оборудование установлено в 2014 году (договор на приобретение оборудования заключён с рассрочкой платежа на два года). В 2015 году осуществлялась оплата за поставленное оборудование.

По водоотведению:

модернизация на воздуходувной насосной станции и сооружениях –аэротенки на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска;

приобретение и монтаж в соответствие с программой аэрационной  системы на 3-х секционных аэротенках на очистных сооружениях  канализации г. Уссурийска;

модернизация на иловой насосной станции на очистных сооружениях канализации г. Уссурийска.

На основании муниципальной целевой программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Уссурийского городского  округа на 2008-2015 годы" решением Думы Уссурийского городского округа Приморского края от 07.12.2010 г. № 334-НПА утверждена инвестиционная программа "Развитие системы водоснабжения и водоотведения Уссурийского городского округа на 2010-2015 годы", источник финансирования которой - надбавки к тарифам на услуги водоснабжения и водоотведения.