Приложение

к решению Думы

Уссурийского городского округа

от 26 февраля 2019 года № 961

Отчет

о реализации в 2018 году Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных депутатам Думы Уссурийского городского округа

1. Решением Думы Уссурийского городского округа от 30 октября    2018 года № 897 из Перечня наказов избирателей, данных депутатам Думы Уссурийского городского округа пятого созыва были исключены ниже перечисленные наказы в связи с отсутствием в бюджете городского округа требуемого объема финансирования необходимых мероприятий и длительным периодом их выполнения. Администрации городского округа было рекомендовано учесть необходимые работы по исключенным наказам в мероприятиях соответствующих муниципальных программ:

| № п/п | Номер наказа | Содержание наказа | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Строительство очистных сооружений в с. Корсаковка, производительностью 300 м3 в сутки | Мероприятие может быть включено в муниципальную программу "Чистая вода в Уссурийском городском округе" на 2018-2021 годы только при условии софинансирования из вышестоящих уровней бюджета. На 2019 год и плановый период 2020-2021 годы средств субсидий не предусмотрены. В адрес Губернатора Приморского края направ-лено ходатайство о предоставлении средств субсидий на софинансирование данного меро-приятия за счет средств краевого бюджета, выделенных на строительство водопроводных сетей с очистными сооружениями в с. Глуховка и неиспользуемых, в связи с включением указанных работ в инвестиционную программу МУП "Уссурийск-Водоканал". |
|  | 81 | Строительство (реконструкция) спортивного зала МБОУ СОШ № 6 | Мероприятие "Реконструкция здания МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала" предусмотрено муниципальной программой "Развитие системы образования Уссурийского городского округа на 2016-2021 годы", утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 24 ноября 2015г. № 3159-НПА. Сметная стоимость работ по реконструкции объекта составляет 134239,598 тыс.руб. в ценах I квартала 2019 года. Плановый период проведения реконструкции 2019-2020 годы. Реконструкция здания планируется на условиях софинансирования из средств краевого бюджета. В местном бюджете предусмотрена доля средств: 2019 год – 5000,00 тыс.руб., 2020 год – 6734,00 тыс.руб. В краевом бюджете предусмотрены средства только на 2019 год в размере 40500,00 тыс.руб. Данных средств недостаточно для проведения аукциона на реконструкцию здания. В соответствии с действующим законодательством в сфере закупок для размещения аукциона на строительство (реконструкцию) объектов, срок реализации которых превышает более одного года, необходимо предусмотреть средства в бюджетах всех уровней на весь период реализации проекта. Без соблюдения данного условия размещение аукциона невозможно. В связи с этим в адрес Вице-губернатора Приморского края В.Г. Щербина направлено письмо с просьбой предусмотреть необходимую долю средств в бюджете Приморского края на условиях софинансирования: на 2019-2020годы в сумме 120815,638 тыс.руб., в том числе по годам: 2019 год - 45000,000 тыс. руб.; 2020 год - 75815,638 тыс. руб. |
|  | 88 | Асфальтирование дорожного полотна по ул. Горная и проездов к домам 2, 2-а, 8, 9, 10, 12, 13 по ул. Воложенина, пос. Тимирязевский | Ремонт проезда к дому №12 по ул. Воложенина в пос. Тимирязевский выполнен в 2017 году в рамках подпрограммы "Формирование современной городской среды Уссурийского городского округа на 2017 год" муниципальной программы "Благоустройство Уссурийского городского округа на 2017-2021 годы. Ремонт проезда к дому №13 по ул. Воложенина в пос. Тимирязевский запланированы на 2020 год в рамках муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2016 – 2021 годы. Ремонт проездов к домам № № 2, 2-а, 8, 9, 10 по ул. Воложенина в пос. Тимирязевский будет рассмотрен при формировании плана ремонтных работ на 2020-2021 годы. |
|  | 89 | Восстановление уличного освещения по ул. Воложенина, ул. Горная, ул. Зеленая в пос. Тимирязевский | В 2015 году проведена реконструкция сетей уличного освещения по ул. Воложенина в границах от Михайловского шоссе до дома № 32 по ул. Воложенина. Получено согласие депутата по исполнению наказа избирателей со сроком исполнения в 2022 году в рамках муниципальной программы "Развитие сетей уличного освещения Уссурий-ского городского округа" на 2018-2021 годы (срок реализации муниципальной программы будет продлен в 2019 году до 2022 года при формировании бюджета на плановый период). |
|  | 91 | Асфальтирование дорожного полотна в с. Воздвиженка по улицам: Октябрьская, Сельхозтехника, Заречная, Строительная, Студ. городок, Первая | Работы по ул. Октябрьской выполнены в июле 2015 года. Так как, автомобильные дороги по улицам Сельхозтехника, Заречная, Строительная, Студ. городок, Первая в с. Воздвиженка имеют переходный тип покрытия (пескогравийное покрытие) и с учетом низкой интенсивности движения выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на вышеперечисленных улицах нецелесообразно. |
|  | 92 | Ремонт автомобильного моста по ул. Сельхозтехника в с. Воздвиженка | Мероприятие может быть включено в муниципальную программу "Уссурийские дороги на 2016-2021 годы" только при условии выделения субсидий из краевого бюджета. На 2019 год средств субсидий из краевого бюджета не предусмотрено. |
|  | 93 | Благоустройство кюветов (установка лотков) и освещение по ул. Попова от ул. Общественная до пр. Блюхера | Освещение по улице Попова выполнено в 2014 году. В 2017 году начаты работы по ремонту системы водоотведения по ул. Попова от ул. Общественной до пр. Блюхера, заменено 261 п.м. лотков. Мероприятие планируется выполнить в 2019 году в рамках муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2016-2021 годы. |

В целом по состоянию на 1 января 2019 года наказов избирателей, данных депутатам Думы Уссурийского городского округа пятого созыва нет.

- Решением Думы Уссурийского городского округа от 30 октября 2018 года № 898 из Перечня наказов избирателей, данных депутатам Думы Уссурийского городского округа шестого созыва были исключены ниже перечисленные наказы в связи с отсутствием в бюджете городского округа требуемого объема финансирования необходимых мероприятий и длительным периодом их выполнения. Администрации городского округа было рекомендовано учесть необходимые работы по исключенным наказам в мероприятиях соответствующих муниципальных программ:

| № п/п | Номер наказа | Содержание наказа | Планируемые мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 4 | 1. Ремонт ливневой канализации по ул. Плеханова, 85; 2. Устройство ливневой канализации по ул. Плеханова, 87 | В виду того, что ливневая канализация располагается на придомовых территориях, выполнение работ по их содержанию и ремонту входит в обязанности собственников жилья многоквартирных домов. |
| 2. | 5 | Выполнение работ по обустройству кюветов и отведению дождевых вод с территории общего пользования по ул. Володарского, 41 | Выполнение проектно-сметных работ на строительство ливневого коллектора для отведения дождевых вод по улице Володарского планируется на 2020 год в рамках муниципальной программы "Уссурийские дороги на 2016-2021 годы" (дополнительно к утвержденной очередности проектирования и строительства сетей ливневой канализации по микрорайонам, при наличии финансирования). |
| 3. | 6 | 1. Нарезка кюветов для отвода воды по ул. Пологая (от ж/д № 38 по ул. Кирова до домов № 54, 54А по ул. Пологая). 2. Устройство ливневой канализации по четной стороне ул. Кирова (от ж/д № 44 по ул. Кирова до ул. Теремецкого) | Работы по устройству кюветов для отвода воды по ул. Пологая (от ж/д № 38 по ул. Кирова до домов № 54, 54А по ул. Пологая) выполнены в 20108 году. Выполнение проектно-сметных работ на строительство сетей ливневой канализации с микрорайонов "Северный" и "5 км" (включая улицу Кирова) планируется на 2021 год в рамках муниципальной программы "Уссурийские дороги на 2016 -2021 годы" (в соответствии с утвержденной очередностью проектирования и строительства сетей ливневой канализации по микрорайонам) |

В целом по состоянию на 1 января 2019 года наказов избирателей, данных депутатам Думы Уссурийского городского округа шестого созыва  в Перечне наказов числится один наказ № 7, данный депутату Черныш А.Н. – Об установке стационарной автобусной остановки в пер. Тихий на остановке "Барановский гарнизон". Выполнение работ запланировано на 2019 год.