Приложение к решению

Думы Уссурийского городского округа

от 28 февраля 2017 года № 554

"Об отчёте о реализации Плана

мероприятий по выполнению наказов

избирателей депутатам Думы пятого и

шестого созывов за 2016 год"

Информация о выполнении наказов избирателей, данных депутатам Думы

Уссурийского городского округа пятого и шестого созыва, за 2016 год

| №  п/п | Номер наказа | Ф.И.О. депутата Думы, № изби-рательного окру-га, принадлеж-ность к полити-ческой партии | Содержание предложения | Ответственный исполнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Пятый созыв | | | | | |
| 1 | 1 | Литвинов Н.И., депутат от изби-рательного окру-га №1, член пар-тии "Единая Рос-сия" | Строительство очистных сооружений в с. Корсаковка производительностью 300 м3 в сутки | МКУ "УБ"  управление жизнеобеспечения | Проектные работы выполнены. Получено положительное заключение гос. экспертизы. Стоимость работ по строительству составляет 142 977,88 тыс. руб. Вопрос о строительстве очистных сооружений будет рассмотрен при условии софинансирования из вышестоящих бюджетов. |
| 2 | 5 | Асфальтирование дорожного покрытия по ул. Советов в с. Богатырка (дорога к ФАП), включая съезды к ФАП | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | В 2016 году в с. Богатырка был установлен новый модульный ФАП на ул. Центральной. Автомобильная дорога по ул. Цент-ральной является дорогой регионального значения. Депар-таментом транспорта и дорожного хозяйства Приморского края в 2016 году произведен ремонт данной автомобильной дороги, в том числе ремонт съезда к новому ФАПу. |
| 3 | 88 | Тен А.В., депутат от избирательно-го округа №3, член партии "Единая Россия" | Асфальтирование дорожного полотна по ул. Горная и проездов к домам по ул. Воло-женина, 2, 2-а, 8, 9, 10, 12, 13 пос. Тимирязевский | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Выполнение работ запланировано на 2017 год. |
| 4 | 89 | Восстановление уличного осве-щения по ул. Воложенина, ул. Горная, ул. Зеленая в п.Тимиря-зевский | управление жизнеобеспечения | В связи с дефицитом средств бюджета Уссурийского городского округа вопрос о восстановлении уличного освещения будет рассмотрен в 2018 году. |
| 5 | 91 | Асфальтирование дорожного полотна с. Воздвиженка по улицам: Октябрьская, Сельхоз-техника, Заречная, Строитель-ная, Студ. Городок, Первая | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Работы по ул. Октябрьской выполнены в июле 2015 года. Работы по ул. Студ. городок запланированы на 2017 год. Вопрос о выполнении работ по асфальтированию ул. Заречной,  ул. Сельхозтехника, ул. Строительная, ул. Первая в с.Воздви-женка будет рассмотрен при формировании бюджета и плана работ на 2018 год и последующие годы. |
| 6 | 92 | Ремонт автомобильного моста по ул. Сельхозтехника в  с. Воздвиженка | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | В 2016 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на ремонт моста. Сумма затрат на проведение ремонта составляет 7 966, 46 тыс. руб. В связи с дефицитом средств бюджета Уссурийского городского округа вопрос о ремонте будет рассмотрен в 2018 году. |
| 7 | 113 | Водоотведение поверхностных вод по ул. Михайловское шоссе вдоль жилых домов № 2б, 3а, 3б | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Работы выполнены в 2016 году. |
| 8 | 44 | Рудь Н.Н., депу-тат от избира-тельного округа №5, член партии "Единая Россия" | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Благовещенской от ул. Общественной до жилого дома по ул. Благовещенская, 55 | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Выполнение работ запланировано на 2017 год. |
| 9 | 93 | Благоустройство кюветов (установка лотков) и освещение по ул. Попова от ул. Общест-венная до воинской части | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Освещение выполнено в 2014 году. Асфальтирование выполнено в 2016 году. Для проведения комплексных работ по установке лотков по всей ул. Попова от в/ч до пр. Блюхера требуется разработка проектно-сметной документации, плановый срок её разработки 2017 г. Выполнение работ по установке лотков планируется в 2018 году. |
| 10 | 52 | Симаков С.С., депутат от изби-рательного окру-га №8, член партии "Единая Россия" | Устройство тротуара и освещения ул. Крестьянская от ул. Кузнечная до ул. 2-й Озёр-ной | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Освещение выполнено в 2015 году. Для проведения работ по устройству тротуара требуется разработка проектно-сметной документации, плановый срок ее разработки 2018 год. Выполнение работ по устройству тротуара планируется в 2019 году. |
| 11 | 75 | Борзых В.В., депутат от изби-рательного окру-га № 13, член партии "Единая Россия" | Асфальтирование дорожного полотна по ул. Штабского от автобусной остановки "1408" до жилого микрорайона | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Основной объем работ выполнен в 2016 году. В 2017 году в рамках содержания автомобильных дорог будет произведен подъем плиты на автомобильной дороге напротив а/к 1408. |
| 12 | 81 | Иншаков С.В., член партии "Единая Россия" | Строительство спортивного зала МБОУ СОШ № 6 | управление образования и молодёжной политике | В 2015 году была разработана проектно-сметная документация по реконструкции здания МБОУ СОШ № 6 с пристройкой учебного корпуса и спортивного зала. В 2016 году выполнена проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту и получено положительное заключение государственной экспертизы по проектно-сметной документации. Общая сметная стоимость реконструкции объекта составила 114149,11 тыс.рублей. Расходы в 2016 году на разработку ПСД составили 1348,056 тыс. рублей, в том числе краевого бюджета 1078,44 тыс. рублей. Оплата за проверку достоверности определения сметной стоимости составила 63,068 тыс. рублей. Реконструкция объекта запланирована на период с 2017 по 2018 годы, с учётом привлечения средств субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования (20% МБ и 80% КБ). В бюджете Уссурийского городского округа на реконструкцию МБОУ СОШ № 6 на 2017 год запланировано 7400,00 тыс. рублей и на 2018 год 15051,098 тыс. рублей. Средства краевого бюджета на 2017 год составляют 29600,00 тыс. рублей. В 2017-2018 годы по данному объекту планируются следующие мероприятия: подготовка технического задания и проведение аукциона на выполнение работ по реконструкции здания - 1 квартал 2017 года с апреля 2017 года заключение договора и начало производства работ в соответствии с календарным планом строительно-монтажных работ: устройство временных зданий и сооружений; демонтажные работы; прокладка наружных сетей электроснабжения; прокладка наружных сетей водоснабжения и канализации; прокладка наружных сетей теплоснабжения; строительство учебного корпуса; строительство спортивного корпуса; благоустройство и озеленение территории. |
| Шестой созыв | | | | | |
| 1 | 1 | Рудь Н.Н., депу-тат от избира-тельного округа № 5, член партии "Единая Россия" | Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовой от ул. Воровс-кого до ул. 2-ая Шахтерская | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Работы выполнены в июле 2015 года. |
| 2 | 2 | Черныш А.Н., депутат от изби-рательного окру-га № 12, член партии "Единая Россия" | Ремонт автомобильной дороги по ул. Раздольная:  1. Выполнение работ по ямоч-ному ремонту.  2. Выполнение работ по ремон-ту автомобильной дороги. | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Работы выполнены в период 2015-2016 годов. |
| 3 | 3 | Крысин С.С., де-путат от избира-тельного округа №2, член партии "Единая Россия" | Ремонт автомобильной дороги по ул. Целинная, в границах  ул. Механизаторов и Новоникольское шоссе. | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | Работы выполнены в октябре 2015 года. |
| 4 | 4 | Селезнёв И.Л., депутат от изби-рательного окру-га №8, член пар-тии "Единая Россия" | 1. Ремонт ливневой канализа-ции по ул. Плеханова, 85;  2. Устройство ливневой канали-зации по ул. Плеханова, 87. | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | 1. Ливневая канализация по ул. Плеханова,85 располагается на придомовой территории, выполнение работ по ее содержанию и ремонту входит в обязанности собственников жилья многоквартирного дома.  2. 7 октября 2016 года проведен открытый электронный аукци-он на выполнение работ по ремонту проезда по ул. Плеханова вдоль жилого дома № 87 по ул. Плеханова (в т.ч. водоотведе-ние). Было подано 2 заявки на участие в аукционе, но данные заявки не были допущены до участия в аукционе в связи с несоответствием заявленных требований. По результатам открытый электронный аукцион не состоялся. В связи с наступлением устойчивой отрицательной температуры воздуха размещение повторного открытого аукциона нецелесообразно. Данный объект включен в план работ на 2017 год. |
| 5 | 5 | Масюк В.К., член партии "Единая Россия" | Выполнение работ по обустройству кюветов и отведению дождевых вод с территории общего пользова-ния по ул. Володарского, 41. | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | В 2017 году запланированы работы по подготовке проекта межевания, проекта планировки и постановке на кадастровый учет земельного участка под устройство системы водоотведения, а также разработка проектно-сметной документации для устройства системы водоотведения с территории общего пользования по ул. Володарского, 41. Выполнение работ устройству системы водоотведения на данном объекте планируется в 2018 году. |
| 6 | 6 | Тен А.В., депу-тат от избира-тельного округа №3, член партии "Единая Россия" | 1. Нарезка кюветов для отвода воды по ул. Пологая (от ж/д № 38 по ул. Кирова до домов № 54, 54 А по ул. Пологая).  2. Устройство ливневой канали-зации по четной стороне ул. Кирова (от ж/д № 44 по ул. Кирова до ул. Теремецкого). | МКУ "СЕЗЗ"  управление жизнеобеспечения | В связи с необходимостью комплексного подхода к проведению работ по водоотведению с террритории г. Уссурийска в 2017 году планируется разработка схемы ливневой канализации. Для устройства системы водоотведения по четной стороне ул. Кирова (от ж/д №44 по ул. Кирова до ул. Теремецкого) необходима разработка проектного решения. Выполнение работ устройству системы водоотведения на данном объекте планируется в 2018 году. |
| 7 | 7 | Рудь Н.Н., депутат от изби-рательного окру-га №5, член партии "Единая Россия" | Устройство уличного освеще-ния на участке по ул. Красина от ул. Садовой до ул. Урицкого | управление жизнеобеспечения | Работы выполнены в 2016 году. |